## Slide 1: Analisis dan Desain Sistem Informasi Pendekatan Terstruktur Teori dan Praktik Aplikasi Bisnis
IMPLEMENTASI SISTEM

## Slide 2: Definisi
Tahap implementasi sistem merupakan tahap meletakkan sistem supaya siap dioperasikan.

## Slide 3: LANGKAH-LANGKAH
Menerapkan rencana implementasi
Melakukan kegiatan implementasi
Tindak lanjut implementasi

## Slide 4: Menerapkan rencana implementasi
Untuk mengatur biaya (anggaran) dan waktu (time schedule) yang dibutuhkan selama implementasi
50
50
8
35
35
5
35
35
7
35
35
5
12
20
4
8
8
3
10
3
2
0
0
1
A
D
D2
G
J
I
H
B
D1
C
E
F
10
22
15
15
20
8
8
12
27
7
Jalur kritis

## Slide 5: KEGIATAN IMPLEMENTASI
LANGKAH-LANGKAH :
Pemilihan dan pelatihan personil
Pemilihan tempat dan instalasi hardware & software
Pemrograman dan Pengetesan Program
Pengetesan Sistem
Konversi Sistem

## Slide 6: PEMILIHAN PERSONIL (1)
Karyawan yang sudah ada vs karyawan baru
Prioritas pada karyawan yang sudah ada, dg alasan :
  Lebih mudah mentransfer karyawan yang ada dibanding karyawan baru.
  Karyawan yang ada sudah memahami operasi dari perusahaan
  Moral karyawan akan meningkat untuk posisi baru yang lebih baik.

## Slide 7: PEMILIHAN PERSONIL (2)
Tugas personil sistem informasi dikelompokkan menjadi 4 :
Tugas-tugas INPUT-OUTPUT data.
Tugas-tugas OPERASI
Tugas-tugas PEMROGRAMAN
Tugas-tugas ANALISIS SISTEM

## Slide 8: PELATIHAN KARYAWAN
Pelatihan (training) VS Pendidikan (education)
Pendekatan untuk Pelatihan & Pendidikan :
  Ceramah/Seminar
  Pelatihan Prosedural (procedural training)
  Pelatihan Tutorial (tutorial training)
  Simulasi (simulation)
  Latihan langsung di perkerijaan (on the job training)
Skedul Pelatihan & Pendidikan

## Slide 9: Pemilihan tempat dan instalasi hardware & software
Tetapkan tempat (yang aman secara fisik)
Pengatur udara (AC)
Penerangan
Pendeteksi kebakaran
UPS
Telepon, dll

## Slide 10: Pemrograman dan Pengetesan Program
Pemrograman : kegiatan menulis kode program yang akan dieksekusi oleh komputer.
Kode didasarkan dokumentasi yang disediakan oleh analis dari hasil desain sistem.

## Slide 11: PEMROGRAMAN TERSTRUKTUR
Adalah tidakan untuk mengorganisasikan dan membuat kode-kode program supaya mudah untuk dimengerti dan dimodifikasi.
Pemrograman terstruktur biasanya dipergunakan untuk pembuatan program yang besar dan komplek.
Koordinator & penanggung jawab adalah chief-programer team

## Slide 12: PENGETESAN PROGRAM
Kesalahan dari program dikelompokkan :
  Kesalahan bahasa
  Kesalahan sewaktu proses
  Kesalahan logika
Tingkat pengetesan :
  Pengetesan Modul
  Pengetesan unit atau pengetesan program

## Slide 13
Rancang bangun dari desain terinci
Menulis kode modul
Mengetes modul
Salah ?
Semua modul sudah dikode ?
Mengetes unit atau program
Salah ?
Ke pengetesan sistem
ya
ya
ya
tidak
belum
tidak

## Slide 14: PENGETESAN SISTEM
Pengetesan sistem dilakukan untuk memeriksa kekompakan antar komponen sistem yang diimplementasikan. Dengan
Kumpulan dari semua program yang terintegrasi ditest kembali untuk melihat apakah program dapat menerima input dan dapat memberikan output program lain

## Slide 15: KONVERSI SISTEM (cut over)
Konversi percontohan (pilot)
Konversi langsung (immediate)
Konversi bertahap (phased)
Konversi paralel (paralel)

## Slide 16
Cutover Approaches
Old
System
Old System
New System
Immediate cutover
Phased cutover
Parallel cutover
Pilot
System
Immediate
Old System
New System
Phased
New system
Old System
Parallel
Time
Pilot
7-16
Notes: 38

## Slide 17: TINDAK LANJUT IMPLEMENTASI
Pengetesan penerimaan sistem :pengetesan dengan menggunakan data yang sesungguhnya dalam jangka waktu tertentu. Pengetesan dilakukan oleh analis dan user secara bersama-sama

## Slide 18
Any Question ?